תוכנית עבודה

בניית מערכת הארכיון — צעד אחר צעד

מסמך נלווה לאפיון המערכת

בונים יחד: אתה ואני, עם ביקורת של מתכנת

גרסה 1.0 · יוני 2026

# תוכן העניינים

1.  איך נעבוד יחד

2.  עקרונות התוכנית

3.  לפני שמתחילים — מה כדאי שיהיה

4.  שלב 0 — סביבת העבודה במחשב שלך

5.  שלב 1 — בניית בסיס הארכיון

6.  נקודות הביקורת של המתכנת

7.  המעבר לשרת בהמשך

8.  סיכונים ואיך נתמודד

9.  לוח זמנים משוער

10.  מילון מונחים קצר

11.  הצעד הראשון שלך

# 1 · איך נעבוד יחד

המטרה של התוכנית הזו היא לאפשר לך לבנות את המערכת בעצמך, יחד איתי, בלי שתצטרך לדעת לתכנת. אני כותב את הקוד ומסביר כל צעד בפשטות; אתה מבצע פעולות פשוטות במחשב; והמתכנת בודק ומלווה.

## התפקידים

אתה (יעקב): מקבל את ההחלטות, מריץ פקודות שאני נותן (העתק־הדבק), מחבר דיסקים, ובודק שהמערכת עושה מה שרצית. אינך צריך לכתוב שורת קוד אחת.

אני (Claude): כותב את כל הקוד וההגדרות, מסביר כל צעד במילים פשוטות, מתקן שגיאות יחד איתך, ומכין למתכנת רשימת בדיקה ברורה בכל נקודת עצירה.

המתכנת: בודק את הקוד והאבטחה בסוף כל שלב לפי הרשימה שאכין, וגם זמין לעזור בזמן אמת כשניתקע. (בחרת בשילוב של שניהם.)

## לולאת העבודה

אתה מבקש או מאשר את הצעד הבא ↓ אני כותב את הקוד ומסביר בפשטות ↓ אתה מריץ פקודה / לוחץ / מדביק ↓ אתה מראה לי מה יצא על המסך ↓ אני מתקן עד שהצעד עובד ↓ בנקודת עצירה — המתכנת בודק, ואז ממשיכים

המלצה לשיפור: העיקרון החשוב ביותר: צעד אחד בכל פעם - לא ממשיכים לצעד הבא עד שהצעד הנוכחי עובד אצלך וברור לך מה הוא עושה. אין צעדים 'באוויר'. - בכל פעם שמשהו לא עובד — זה חלק נורמלי מהתהליך. מראה לי את הודעת השגיאה, ואני מתקן.

# 2 · עקרונות התוכנית

- בונים על המחשב שלך עם Docker — כך כל מה שנבנה יעבור לשרת בהמשך כמעט בלי שינוי ('בהתאמה מלאה להעלאה לאוויר').

- בונים קודם את שלב 1 המלא מהאפיון, ורק אחריו ממשיכים לשלבים הבאים.

- כל שלב מסתיים בשלושה דברים: בדיקה שאתה מרוצה, סקירת מתכנת, וגיבוי — ורק אז ממשיכים.

- המקור קדוש: בייבוא מהדיסקים לא מוחקים ולא משנים כלום בדיסקים שלך.

- הכול מתועד: כל קוד נשמר ב-Git פרטי, כך שאפשר תמיד לחזור אחורה.

המלצה לשיפור: למה Docker זה הדבר שמחבר בין 'במחשב שלי' ל'בשרת' - Docker אורז את המערכת ל'קופסאות' זהות. אותן קופסאות שירוצו אצלך במחשב ירוצו בדיוק כך על השרת — ולכן המעבר לאוויר הוא בעיקר העתקה, לא בנייה מחדש. - הערה אחת: ZFS (הגנת הדיסקים) הוא רכיב של השרת בלבד. בפיתוח במחשב נשתמש בתיקיות רגילות, ואת ZFS נגדיר כשנעבור לשרת. זה לא משפיע על המערכת עצמה.

# 3 · לפני שמתחילים — מה כדאי שיהיה

אינך צריך להתקין שום דבר מראש — את כל התוכנות נתקין יחד בשלב 0, צעד אחר צעד. כדאי רק שיהיו ברשותך:

- מחשב Windows סביר עם מקום פנוי בדיסק (לפיתוח מספיק; הארכיון האמיתי יישב בשרת ובדיסקים, לא במחשב הפיתוח).

- חיבור אינטרנט יציב.

- חשבון GitHub פרטי (חינמי) — לשמירת הקוד. ניצור אותו יחד.

- דיסק גיבוי אחד פנוי לבדיקות ייבוא (לא הדיסק היחיד שמחזיק חומר!).

- זמן קבוע לעבודה משותפת — למשל פגישת עבודה של שעה־שעתיים, פעם-פעמיים בשבוע.

- כתובת מייל ייעודית לקודי כניסה — אפשר להוסיף בהמשך.

# 4 · שלב 0 — סביבת העבודה במחשב שלך

מטרת השלב: להפוך את המחשב שלך ל'סדנה' שבה נבנה את המערכת, ולוודא שהמערכת הריקה עולה ורצה. בלי זה אי אפשר להתחיל.

### 0.1 — התקנת הכלים

נתקין יחד שלוש תוכנות חינמיות שמהוות את הבסיס.

- מה אני אבנה: הוראות התקנה מדויקות ל-Docker Desktop, ל-Git ולעורך הקוד VS Code, צעד אחר צעד.

- מה אתה תעשה: ללחוץ 'התקן', לאשר, ולהראות לי שכל תוכנה נפתחת.

- מה המתכנת יבדוק: שכל הכלים מותקנים בגרסאות תקינות.

- סימן שסיימנו: שלוש התוכנות מותקנות ונפתחות אצלך.

### 0.2 — הקוד הפרטי (Git)

ניצור מקום מאובטח ופרטי לשמירת כל הקוד, כך שתמיד אפשר לחזור אחורה.

- מה אני אבנה: יצירת מאגר (Repo) פרטי ב-GitHub וחיבורו למחשב שלך.

- מה אתה תעשה: ליצור חשבון GitHub (אם אין), ולהריץ פקודה אחת שאני נותן.

- מה המתכנת יבדוק: שהמאגר פרטי ושאין בו סיסמאות.

- סימן שסיימנו: הקוד נשמר במאגר פרטי, ואתה רואה אותו ב-GitHub.

### 0.3 — שלד המערכת

נקים את 'מנוע' המערכת הריק: מסד נתונים, שרת ואתר — הכול בתוך Docker.

- מה אני אבנה: קובצי Docker Compose עם PostgreSQL, Redis, שרת ואתר, ופקודת הפעלה אחת.

- מה אתה תעשה: להריץ פקודה אחת ולחכות שהכול עולה.

- מה המתכנת יבדוק: הגדרות Docker ושמירת הסיסמאות ב-Secrets ולא בקוד.

- סימן שסיימנו: הפקודה רצה ללא שגיאות וכל ה'קופסאות' פעילות.

### 0.4 — בדיקה ראשונה

נוודא שהמערכת הריקה באמת עובדת ונפתחת בדפדפן.

- מה אני אבנה: חיבור בין השרת, האתר ומסד הנתונים, ולוח בקרה ריק.

- מה אתה תעשה: לפתוח כתובת מקומית בדפדפן ולראות את לוח הבקרה הריק.

- מה המתכנת יבדוק: שהמערכת מחוברת למסד הנתונים בצורה תקינה.

- סימן שסיימנו: לוח הבקרה הריק נפתח בדפדפן שלך — יש לנו בסיס.

# 5 · שלב 1 — בניית בסיס הארכיון

זהו השלב הגדול. נבנה אותו בתת-שלבים קטנים וברורים, בדיוק לפי 'שלב 1' באפיון. בכל תת-שלב: מה אני בונה, מה אתה עושה, מה המתכנת בודק, ואיך נדע שסיימנו.

### 1.1 — מסד הנתונים וטבלאות הליבה

נבנה את 'השלד' של הנתונים: הטבלאות המרכזיות ומנגנון עדכון מסודר.

- מה אני אבנה: טבלאות הליבה (משתמשים, תיקיות, קבצים, תגיות, לוג) ומנגנון עדכוני מסד (migrations).

- מה אתה תעשה: להריץ את הפקודה שיוצרת את הטבלאות, ולראות אישור שהכול נוצר.

- מה המתכנת יבדוק: מבנה הטבלאות, ושכל טבלה כוללת תאריך יצירה/עדכון ומחיקה רכה.

- סימן שסיימנו: הטבלאות קיימות במסד הנתונים ומוכנות לשימוש.

### 1.2 — משתמשים, התחברות והרשאות

שתוכל להיכנס למערכת בבטחה, עם אימות דו-שלבי ומבנה הרשאות.

- מה אני אבנה: רישום וכניסה, 2FA, ניהול מכשירים מורשים, ותפקידי הרשאה לפי האפיון.

- מה אתה תעשה: ליצור את משתמש הבעלים, להפעיל 2FA בטלפון, ולנסות כניסה ויציאה.

- מה המתכנת יבדוק: אבטחת הסיסמאות וה-2FA, וברירת מחדל של 'אין גישה ללא הרשאה'.

- סימן שסיימנו: אתה נכנס עם 2FA, ומשתמש בלי הרשאה לא רואה כלום.

### 1.3 — תיקיות

מבנה התיקיות הלוגי לארגון החומר.

- מה אני אבנה: יצירה, שינוי שם, העברה, תת-תיקיות, הרשאות לתיקייה, וצפייה בנפח ובפעילות.

- מה אתה תעשה: ליצור כמה תיקיות לדוגמה ולסדר אותן כפי שנוח לך.

- מה המתכנת יבדוק: שהרשאות התיקייה נאכפות ושכל פעולה נרשמת בלוג.

- סימן שסיימנו: אתה יוצר ומסדר תיקיות, ורואה לוג פעילות לכל תיקייה.

### 1.4 — תגיות

מערכת תיוג גמישה, עם מילון מסודר ורמת רגישות נשלטת.

- מה אני אבנה: תגיות מרובות לקובץ, סוגי תגיות, מילון תגיות, ומסך מיזוג ושינוי שם.

עדכון (יוני 2026): התגיות נבנו כהיררכיה — תת-תגיות ללא הגבלת עומק (כמו תיקיות), כולל יצירת תת-תגית, העברת תת-עץ עם הגנת מעגל, וסינון קבצים לפי תגית-אב הכולל אופציונלית גם את כל הצאצאים. נשמרו השדות סוג ורמת רגישות.

- מה אתה תעשה: להגדיר את מילון התגיות הראשוני (פרויקט:, אדם:, רגישות: ...).

- מה המתכנת יבדוק: שרמת הרגישות היא שדה נשלט שמשפיע על הרשאות.

- סימן שסיימנו: אתה מתייג קבצים ומסנן לפי תגית.

### 1.5 — העלאה, הסגר ו-Hash

להעלות קבצים בבטחה, עם בדיקה וחתימה ייחודית לכל קובץ.

- מה אני אבנה: העלאה (כולל המשך אחרי ניתוק), הסגר (Quarantine), סריקת קובץ, וחישוב Hash.

- מה אתה תעשה: להעלות כמה קבצי בדיקה ולראות שהם נכנסים למאגר.

- מה המתכנת יבדוק: שאין גישה ציבורית לקבצים, ושסוג הקובץ נבדק באמת.

- סימן שסיימנו: קובץ שעלה מקבל Hash, עובר הסגר, ונכנס למאגר.

### 1.6 — זיהוי כפילויות מלאות

לזהות אוטומטית קבצים זהים לחלוטין, גם אם השם שונה.

- מה אני אבנה: השוואת Hash, איחוד לקבוצות כפילות, ומסך החלטה (ראשי / גרסה / מיזוג).

- מה אתה תעשה: להעלות בכוונה אותו קובץ פעמיים ולראות שהמערכת תופסת.

- מה המתכנת יבדוק: שההחלטות נרשמות בלוג ושאין מחיקה לא מכוונת.

- סימן שסיימנו: המערכת מזהה כפילות מלאה ומציגה אותה לבדיקתך.

### 1.7 — ייבוא מהדיסקים הקיימים (החלק החשוב ביותר)

מטרה: למשוך בבטחה את כ-10TB המפוזרים אצלך על דיסקים רבים — בלי לסכן את המקור אפילו לרגע.

- מה אני אבנה: זיהוי דיסק לפי מזהה ייחודי, מצב 'סריקה בלבד', Manifest, השוואה למה שכבר קיים, והעלאה שניתן להמשיך אחרי ניתוק.

- מה אתה תעשה: לחבר דיסק בדיקה אחד, להריץ 'סריקה בלבד', ולאשר מה להעלות.

- מה המתכנת יבדוק: שאין מחיקה או שינוי בדיסק, ושהייבוא בטוח-לחזרה (אפשר להריץ שוב בלי נזק).

- סימן שסיימנו: דיסק נסרק, מוצג מה חדש ומה קיים, והחומר עולה עם מפת מיקום.

שימו לב: בייבוא — מתחילים זהיר - תמיד מתחילים מדיסק בדיקה אחד וקטן, אף פעם לא מהדיסק היחיד שמחזיק חומר. - במצב 'סריקה בלבד' המערכת רק קוראת ומדווחת — היא לא נוגעת בדיסק. רק אתה מאשר מה עולה.

### 1.8 — לוג מלא (תיעוד כל פעולה)

שכל פעולה במערכת תירשם, ותהיה ניתנת לצפייה מכל מקום.

- מה אני אבנה: לוג Append-Only, פרטי אירוע מלאים, Hash יומי, וכפתור 'פעילות' בכל מסך.

- מה אתה תעשה: לבצע כמה פעולות ולראות אותן בלוג של קובץ, תיקייה ומשתמש.

- מה המתכנת יבדוק: שאי אפשר לערוך או למחוק רשומות לוג מתוך המערכת.

- סימן שסיימנו: כל פעולה מופיעה בלוג, וניתן לפתוח לוג מכל קובץ/תיקייה/משתמש/דיסק.

### 1.9 — סוכן הגיבוי הפיזי ומסך הדיסקים

לנהל את הדיסקים הפיזיים ולסנכרן אליהם מהשרת בבטחה.

- מה אני אבנה: תוכנת Windows (Archive Backup Agent), זיהוי דיסק לפי מזהה ייחודי, סנכרון חד-כיווני שרת אל דיסק, בדיקת Hash, ומסך דיסקים.

- מה אתה תעשה: להתקין את הסוכן, לחבר דיסק, ולהריץ 'בדוק בלבד' ואז סנכרון.

- מה המתכנת יבדוק: שהסנכרון חד-כיווני, ושה-Hash נבדק אחרי כל העתקה.

- סימן שסיימנו: מסך הדיסקים מציג מצב כל דיסק, וקובץ חדש מסומן כמגובה ומאומת.

### 1.10 — בדיקת קבלה, סקירה מקיפה וגיבוי

לוודא ששלב 1 שלם, בטוח ומגובה — לפני שממשיכים הלאה.

- מה אני אבנה: רשימת בדיקת קבלה לכל יכולות שלב 1, ותיקון כל מה שצף.

- מה אתה תעשה: לעבור איתי על רשימת הקבלה ולאשר שהכול עובד כפי שרצית.

- מה המתכנת יבדוק: סקירת אבטחה וקוד מקיפה של כל שלב 1, ובדיקת שחזור מגיבוי.

- סימן שסיימנו: כל פריט ברשימה עבר, המתכנת אישר, ויש גיבוי מלא — שלב 1 הושלם.

# 6 · נקודות הביקורת של המתכנת

בסוף כל תת-שלב אכין למתכנת חבילה קצרה: מה השתנה, ורשימת בדיקה ממוקדת. כך הביקורת מהירה וברורה, גם אם המתכנת זמין רק לזמן קצר. אלה הנושאים שהמתכנת יבדוק:

- אימות והרשאות: כניסה, 2FA, ברירת מחדל 'אין גישה', ועקרון ההרשאה המינימלית.

- אין גישה ציבורית למקור: הקבצים מוגשים רק דרך השרת ולמורשים בלבד.

- בדיקת קלט וסוג קובץ אמיתי, ומניעת הרצת קבצים מהמאגר.

- ניהול סודות: סיסמאות ומפתחות ב-Secrets ולא בקוד.

- שלמות הלוג: Append-Only, ו-Hash יומי שלא ניתן לזיוף.

- נכונות הגיבוי: סנכרון חד-כיווני, אימות Hash, ואין מחיקת מקור בייבוא.

- בדיקת שחזור: שאפשר באמת לשחזר מהגיבוי.

המלצה לשיפור: הכנה למתכנת — אני דואג לזה - בכל נקודת עצירה אכין סיכום קצר של מה נבנה, קישור לקוד, ורשימת הבדיקה הזו ממולאת. אתה רק מעביר את זה למתכנת.

# 7 · המעבר לשרת בהמשך

כשתחליט שהמערכת בשלה, נעביר אותה מהמחשב שלך לשרת Hetzner. מכיוון שבנינו עם Docker, זו בעיקר העתקה והגדרה — לא בנייה מחדש.

שוכרים שרת Hetzner ↓ מתקינים Docker ומגדירים ZFS Mirror ↓ מעתיקים את אותם קובצי Docker ↓ משחזרים את מסד הנתונים ↓ מפנים את הדומיין ומקשיחים אבטחה ↓ מחברים את הדיסקים וממשיכים

נעשה זאת יחד, צעד אחר צעד, בדיוק כמו כל שאר התוכנית.

# 8 · סיכונים ואיך נתמודד

| סיכון | איך נתמודד |
| --- | --- |
| אובדן נתונים בייבוא | סריקה בלבד, התחלה מדיסק בדיקה, ולעולם לא הדיסק היחיד עם המקור. |
| מקום בדיסק לפיתוח | הארכיון האמיתי יושב בשרת ובדיסקים; הפיתוח במחשב לא צורך 10TB. |
| סודות ומפתחות | נשמרים בנפרד ומוצפנים מההתחלה, אף פעם לא בתוך הקוד. |
| קצב ולחץ | עדיף איטי ובטוח; כל שלב נגמר בבדיקה, אין דדליין מלאכותי. |
| תקלה במחשב הפיתוח | הקוד ב-Git והנתונים בגיבוי; אפשר להקים מחדש בקלות. |

# 9 · לוח זמנים משוער

ההערכה היא ב'מפגשי עבודה' (כשעה-שעתיים כל אחד), לא בתאריכים — הקצב תלוי בך ובזמינות המתכנת. אין צורך למהר.

| שלב | מפגשי עבודה משוערים |
| --- | --- |
| שלב 0 — סביבת העבודה | 1–2 |
| 1.1 — מסד נתונים וטבלאות | 1–2 |
| 1.2 — משתמשים והרשאות | 2–3 |
| 1.3 — תיקיות | 1 |
| 1.4 — תגיות | 1–2 |
| 1.5 — העלאה, הסגר ו-Hash | 2–3 |
| 1.6 — זיהוי כפילויות | 1–2 |
| 1.7 — ייבוא מדיסקים (החלק הכבד) | 3–5 |
| 1.8 — לוג מלא | 1–2 |
| 1.9 — סוכן גיבוי ומסך דיסקים | 3–4 |
| 1.10 — בדיקת קבלה וגיבוי | 1–2 |

המלצה לשיפור: ההערכה היא טווח, לא הבטחה - תת-שלב יכול לקחת יותר אם נרצה לדייק, או פחות אם הכול חלק. המספרים נועדו לתת לך תחושת גודל בלבד.

# 10 · מילון מונחים קצר

| מונח | מה זה אומר בפשטות |
| --- | --- |
| Docker / קונטיינר | 'קופסה' שאורזת חלק מהמערכת כך שירוץ זהה בכל מחשב ובכל שרת. |
| מסד נתונים | המקום שבו נשמרים כל הפרטים: מי המשתמשים, אילו קבצים, תגיות, לוג וכו'. |
| Migration | עדכון מסודר של מבנה מסד הנתונים, כך שאפשר לשנות ולחזור אחורה בבטחה. |
| Hash | 'טביעת אצבע' ייחודית של קובץ — מאפשרת לזהות זהות מלאה וכפילויות. |
| Git / Repo | מקום פרטי שבו נשמר כל הקוד עם היסטוריה, כך שתמיד אפשר לחזור אחורה. |
| Localhost | 'המחשב שלך' — הכתובת המקומית שבה נראה את המערכת בזמן הפיתוח. |
| 2FA | אימות דו-שלבי: סיסמה + קוד מהטלפון, להגנה על הכניסה. |
| Manifest | רשימה של כל הקבצים בדיסק עם החתימות שלהם, לניהול הגיבוי. |
| ZFS | מערכת קבצים בשרת שמגנה על הדיסקים (Mirror) ומאפשרת חזרה לאחור. |

# 11 · הצעד הראשון שלך

כדי להתחיל, אין צורך להתכונן — פשוט תגיד לי: 'בוא נתחיל בשלב 0'. משם אוביל אותך צעד אחר צעד, החל מהתקנת הכלים.

לכל מפגש עבודה כדאי שיהיו לך כשעה-שעתיים פנויות והמחשב מולך. אני אדאג לכל השאר: מה לכתוב, מה ללחוץ, ומה להראות לי בחזרה.

סוף המסמך · תוכנית עבודה — מערכת ארכיון · יוני 2026