תוכנית עבודה — שלב 2: חיפוש ותצוגה

המסמך הזה מפרט את שלב 2 בלבד, באותו פורמט של שלב 1, וממשיך את תוכנית העבודה הכללית של הפרויקט.

שלב 2 הופך את הארכיון לנוח לשימוש: למצוא כל דבר במהירות ולראות אותו בצורה ברורה. בונים על מה שכבר קיים (משתמשים, הרשאות, תיקיות, תגיות ולוג) ולא משנים אותו.

# תוכן העניינים

2.1 — חיפוש בסיסי ותצוגת רשימה

2.2 — סינון מתקדם (לפי כל שדה)

2.3 — אוספים חכמים

2.4 — תצוגות גמישות ותצוגות מהירות

2.5 — תצוגה מקדימה (Preview) ופרטים טכניים (Metadata)

2.6 — סטטוס גיבוי ולוג נגיש מכל מקום

2.7 — לוח הבקרה (Dashboard) החי

2.8 — בדיקת קבלה, סקירה מקיפה וגיבוי

# איך נעבוד (תזכורת קצרה)

ממשיכים בתת-שלבים קטנים. בכל תת-שלב מצוין: מה אני אבנה, מה אתה תעשה, מה המתכנת יבדוק, ואיך נדע שסיימנו. כל תת-שלב נסגר בשלושה דברים: בדיקה שאתה מרוצה, סקירת מתכנת, וגיבוי — ורק אז ממשיכים. הכול נשמר ב-Git.

# שלב 2 — חיפוש ותצוגה

המטרה לפי האפיון: חיפוש מתקדם, אוספים חכמים, תצוגה מקדימה (Preview) ופרטים טכניים (Metadata), סינון, סטטוס גיבוי, ולוג נגיש מכל מקום.

### 2.1 — חיפוש בסיסי ותצוגת רשימה

שתוכל למצוא קבצים מהר — תיבת חיפוש ותצוגת רשימה.

מה אני אבנה: תיבת חיפוש לפי שם או חלק משם, תצוגת רשימה עם עימוד (טעינה במנות), ומיון לפי תאריך, שם או גודל.

מה אתה תעשה: לחפש כמה קבצים שהעלית בשלב 1 ולוודא שהם נמצאים.

מה המתכנת יבדוק: שהחיפוש מהיר גם על הרבה קבצים (אינדקסים במסד), ושמוצגים רק קבצים שמותר לך לראות.

סימן שסיימנו: אתה מקליד טקסט ומקבל רשימת קבצים תואמת, מהר.

### 2.2 — סינון מתקדם (לפי כל שדה)

לצמצם תוצאות בדיוק — סינון לפי הרבה שדות יחד.

מה אני אבנה: לוח סינון לפי תיקייה, תגיות (כולל לפחות אחת מתוך רשימה והחרגת תגיות), סוג וסיומת, טווח גדלים, טווחי תאריכים, מקור ההעלאה, מי שהעלה, מצב כפילות, וקיום גיבוי פיזי.

מה אתה תעשה: להרכיב כמה סינונים (למשל סרטונים משנת 2026 בתיקייה מסוימת) ולראות תוצאות.

מה המתכנת יבדוק: שכל שדה סינון עובד נכון ומשתלב עם השאר, ושהביצועים תקינים.

סימן שסיימנו: אתה משלב כמה תנאים ומקבל בדיוק את הקבצים הנכונים.

### 2.3 — אוספים חכמים

לשמור חיפוש מורכב כאוסף שמתעדכן לבד.

מה אני אבנה: שמירת תנאי סינון כאוסף חכם בעל שם, רשימת אוספים, ותצוגה שמתעדכנת אוטומטית — בלי להעתיק קבצים.

מה אתה תעשה: לשמור אוסף (למשל: רגישות גבוהה וללא תגית פורסם) ולראות שהוא מתעדכן כשמוסיפים קובץ מתאים.

מה המתכנת יבדוק: שהאוסף שומר רק את התנאים ולא קבצים, ושההרשאות נאכפות גם בתוך אוסף.

סימן שסיימנו: יש לך אוספים שמורים שמציגים תמיד תוצאות עדכניות.

### 2.4 — תצוגות גמישות ותצוגות מהירות

לראות את החומר בצורה שנוחה לך, ולקפוץ למצבים נפוצים בקליק.

מה אני אבנה: תצוגות רשימה, אריחים, תמונות, סרטונים וציר זמן; ותצוגות מהירות מוכנות: חדשים, ללא תגית, ללא גיבוי, כפולים, שנצפו לאחרונה, ששיתפתי, עם עריכות, ושזוהו בהם אנשים.

מה אתה תעשה: להחליף בין התצוגות ולבדוק את התצוגות המהירות.

מה המתכנת יבדוק: שכל תצוגה נטענת מהר (טעינה הדרגתית של תמונות), ושהתצוגות המהירות מדויקות.

סימן שסיימנו: אתה עובר בין תצוגות בקלות ורואה תמונה ברורה של הארכיון.

### 2.5 — תצוגה מקדימה (Preview) ופרטים טכניים (Metadata)

להציץ בקובץ ולראות את פרטיו הטכניים — בלי להוריד אותו.

מה אני אבנה: חלונית תצוגה מקדימה (תמונה, וידאו או מסמך), ופאנל פרטים: סוג, גודל, רזולוציה, משך, תאריכים, מקור, וחתימת Hash.

מה אתה תעשה: לפתוח כמה קבצים ולראות תצוגה מקדימה ופרטים.

מה המתכנת יבדוק: שהתצוגה המקדימה אינה חושפת את הקובץ המקורי להורדה, ושהפרטים מדויקים.

סימן שסיימנו: בלחיצה על קובץ אתה רואה תצוגה מקדימה וכל הפרטים הטכניים.

### 2.6 — סטטוס גיבוי ולוג נגיש מכל מקום

לראות בכל קובץ אם הוא מגובה, ולפתוח פעילות מכל מסך.

מה אני אבנה: סימון סטטוס גיבוי פיזי על קבצים ותוצאות, וכפתור פעילות/לוג שפותח את הלוג (משלב 1) לכל קובץ, תיקייה או משתמש.

מה אתה תעשה: לאתר קבצים ללא גיבוי, ולפתוח לוג של קובץ ושל תיקייה.

מה המתכנת יבדוק: שסטטוס הגיבוי משקף את המצב האמיתי, ושהלוג לקריאה בלבד (אי אפשר לערוך).

סימן שסיימנו: אתה רואה מי מגובה ומי לא, ופותח יומן פעילות מכל מקום.

### 2.7 — לוח הבקרה (Dashboard) החי

שמסך הבית יראה תמונת מצב אמיתית של הארכיון.

מה אני אבנה: לוח בקרה עם נפח כולל ופנוי, מספרי קבצים לפי סוג, ממתינים לעיבוד, כפילויות לבדיקה, קבצים ללא גיבוי, דיסקים שלא חוברו זמן רב, קישורי שיתוף פעילים, התראות אבטחה ופעילות אחרונה.

מה אתה תעשה: להיכנס ללוח הבקרה, לוודא שהמספרים נכונים, וללחוץ מהם אל הרשימות.

מה המתכנת יבדוק: שכל מספר מחושב נכון ומהיר, ושלחיצה מובילה לסינון המתאים.

סימן שסיימנו: מסך הבית מציג נתונים אמיתיים, ואפשר לקפוץ מהם ישר לקבצים.

### 2.8 — בדיקת קבלה, סקירה מקיפה וגיבוי

לוודא ששלב 2 שלם, מהיר ובטוח — לפני שממשיכים.

מה אני אבנה: רשימת בדיקת קבלה לכל יכולות שלב 2, ותיקון כל מה שצף.

מה אתה תעשה: לעבור איתי על רשימת הקבלה ולאשר שהחיפוש והתצוגות עובדים כפי שרצית.

מה המתכנת יבדוק: סקירת ביצועים ואבטחה (שאי אפשר לעקוף הרשאות דרך חיפוש או אוסף), ובדיקת גיבוי.

סימן שסיימנו: כל פריט עבר, המתכנת אישר, ויש גיבוי — שלב 2 הושלם.

# מה אחרי שלב 2

כשנסיים ונגבה, נעבור לשלב 3 — צפייה מוגנת (Reader): צפייה בקבצים בלי לחשוף את המקור להורדה, כולל סימני מים וקישורי צפייה חיצוניים. כרגיל, נפרט אותו לעומק רגע לפני שניגש אליו.